

**PROYECTO 2**

**Equipo: 3**

**Manuel Melchor**

**Susana Martínez**

**Thania Arredondo**

**Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints**

**Fecha de entrega:15 de Octubre del 2022**

# Avances de los sprints

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Revisión | Ajustes | Avanses |
| HU001 | 12-10-22 | Se realizó modificación al diseño de página de inicio | Terminado |
| HU002 | 12-10-22 | El código MI no funcionaba y se volvió a programar. | Se encuentra en proceso final. |
| HU003 | 13-10-22 | Se recopilo la información necesaria para el contenido imágenes y videos , se tuvo que ajustar los videos para que sean menos pesados. | El código HTML y CSS está concluido |
| HU004 | 13-10-22 | Se reajusto el tamaño dedicado para imágenes. | Código Html terminado. |
| HU005 | 13-10-22 | Se reajusto el tamaño dedicado para imágenes. | Código Html terminado. |
| HU006 | 13-10-22 | Se reajusto el tamaño dedicado para imágenes. | Código Html terminado. |
| HU007 | 13-10-22 | Se reajusto el nombre para la pagina | Se logra conseguir un nombre para el sitio. |
| HU008 | 14-10-22 | El hosting no era adecuado. | Se logra ajustar el hosting. |
| HU009 | 14-10-22 | Certificado SSL | Se encuentra en fase terminal. |